B★ eCO₂ 소형 실용화 전략

Chapter 1 최종 보고서 — 항목별 상세 설명서

버전 1.0  |  2026년 3월 15일  |  내부 참조용

B★ Project Team  |  egkwak@gmail.com

본 문서는 Ch01_Final_Report_KR/EN.docx의 각 섹션(0~10)에 대한 항목별 상세 설명서입니다. 보고서의 구성 논리, 데이터 출처, 전략적 의의를 독자별로 쉽게 파악할 수 있도록 작성되었습니다.

목  차

| 섹션 | 항목 | 페이지 |
| --- | --- | --- |
| 표지·KPI | 표지 및 핵심 재무 KPI 패널 | 3 |
| 0 | 보고서 개요 및 목적 | 3 |
| 1 | B★ eCO₂ 기술 비전 | 4 |
| 2 | 한국 시장 배경 — 3대 메가트렌드 | 5 |
| 3 | 응용처 우선순위 분석 | 7 |
| 4 | ★1순위 상세: 데이터센터 냉각·폐열재생 | 9 |
| 5 | ★2순위 상세: 원전·SMR·열병합 연계 | 11 |
| 6 | 재무 KPI — B★ 투자 케이스 | 13 |
| 7 | 사업화 로드맵 (3단계) | 14 |
| 8 | B-1 산출물 전체 목록 | 15 |
| 9 | 결론 — 왜 지금 B★인가? | 16 |
| 10 | 참조 출처 | 17 |
| 부록 | 전체 보고서 목차 (Ch.1~Ch.9+) | 18 |

# 표지 및 핵심 KPI 패널 — 설명

## 구성 의도

보고서 표지는 제목·부제·버전 정보와 함께, 5개 핵심 재무 KPI를 즉각 노출하는 구조로 설계되었습니다. 투자자나 경영진이 첫 페이지만 봐도 핵심 숫자를 파악할 수 있도록 의도된 레이아웃입니다.

| KPI | 수치 | 의미 | 독자 타겟 |
| --- | --- | --- | --- |
| IRR | 42.4% | Hub-S1 단독 내부수익률 — 한국 에너지 투자 최상위 | 투자자·CFO |
| Payback | 4년 | CAPEX $18M 회수 기간 | 투자자·사업팀 |
| NPV | $81.7M | 10년 순현재가치 (WACC 10%) | CFO·재무분석가 |
| CAPEX | $18M | Hub-S1 초기 투자비 | 경영진·투자자 |
| 10년 매출 | $527M | 기본 시나리오 누적 매출 | 사업개발·파트너 |

KPI 박스 디자인: 좌측(레이블) → 중앙(수치, Gold 강조) → 우측(설명) 3열 구조. Dark Teal 배경에 Gold 숫자로 시각적 임팩트를 극대화했습니다.

# 섹션 0 — 보고서 개요 및 목적

## 이 섹션의 역할

보고서 전체의 "왜 이 문서가 존재하는가"를 선언하는 섹션입니다. B-1a~e 5단계 산출물을 하나의 완결 문서로 통합한다는 목적과, B★ 단독 완결 전략이라는 핵심 정책을 명시합니다.

## 분석 범위 4가지

- 6개 응용처 전수 검토 — 데이터센터, SMR, LNG, 산업 히트펌프, 화력발전, 제철 고로

- 5개 평가기준 가중합계: 매출조기성 25% + 기술적합도 20% + B★기술정합 20% + 정책지원도 20% + CAGR정규화 15%

- 한국 시장 데이터: 2024~2035 전망 (글로벌 비교 포함)

- 재무 시나리오: 보수·기본·낙관 3종 IRR·NPV·Payback 분석

B★ 단독 정책 선언: 본 보고서는 eCO₂ 소형 실용화(B★) 단독 완결 전략 기준으로 작성됩니다. CSP(A) 및 한화(C) 시나리오는 참조 수준으로만 언급됩니다. 이 선언은 보고서 전체의 분석 방향을 규정하는 마스터 정책입니다.

# 섹션 1 — B★ eCO₂ 기술 비전

## 이 섹션의 역할

이 기술이 무엇인지, 왜 다른지를 설명합니다. 기술 검토자와 파트너를 위한 기술 차별성 제시 섹션입니다.

## 1.1 초임계 CO₂ 기술 개요

eCO₂는 CO₂를 31.1°C / 7.38 MPa 이상의 초임계 상태로 유지합니다. 이 상태에서 CO₂는 기체와 액체의 특성을 동시에 가져 냉각매체와 발전 작동유체로 이중 활용이 가능합니다.

| 차별점 | 내용 | 경쟁 우위 |
| --- | --- | --- |
| 소형화 | 기존 증기터빈 대비 1/10 크기 | 컨테이너 모듈화 → Hub-S1 구현 가능 |
| 고효율 | 300~400°C 중온 열원에서 40~50% 열효율 향상 | SMR·LNG 열원 최적 매칭 |
| 무수 운용 | 냉각탑·대용량 배관 불필요 | 물 소비 Zero → 내륙 입지 가능 |
| 탄소 중립 | CO₂ 냉매 GWP=1 | HFC 대비 온난화 지수 1,400배 낮음 |
| 이중 기능 | DC 액냉 + ORC 폐열발전 단일 루프 통합 | 업계 유일 복합 솔루션 |

## 1.2 Hub-S1 제품 사양 해석

Hub-S1은 B★의 핵심 상용 제품입니다. 1~5 MW 모듈식 확장 구조로, DC 환경에서 즉시 운용 가능한 컨테이너(20ft/40ft) 형태로 제공됩니다.

| 사양 항목 | 수치 | 경쟁사 대비 의미 |
| --- | --- | --- |
| 용량 | 1~5 MW 모듈식 | 기존 ORC: 고정 용량 — Hub-S1은 수요에 따라 확장 |
| 열원 온도 | 250~450°C | 증기터빈 500°C+ 필요 대비 낮은 열원에서도 작동 |
| PUE 달성치 | 1.05~1.10 | 공기냉각 PUE 1.41 대비 26% 에너지 절감 |
| 물 소비 | Zero | 냉각탑 방식 연간 수백만 리터 소비 대비 완전 무수 |

PUE(Power Usage Effectiveness): 데이터센터 전체 소비전력 / IT 장비 소비전력. 낮을수록 효율적. 1.0이 이론적 완벽값. 공기냉각 평균 1.41 대비 Hub-S1의 1.05~1.10은 업계 최상위권입니다.

# 섹션 2 — 한국 시장 배경 — 3대 메가트렌드

## 이 섹션의 역할

왜 지금 한국인가를 정당화하는 외부 환경 분석(PEST 중 P·E·T)입니다. 사업 개발팀과 투자자를 위한 시장 기회 근거 섹션입니다.

## 2.1 ① AI 데이터센터 에너지 위기 (★1순위 촉매)

NVIDIA GB200 NVL72 기준 GPU 랙 열밀도가 3년 내 5 kW → 140 kW로 28배 급등했습니다. 공기냉각 한계(41.3 kW)를 이미 초과하여 액체냉각이 사실상 의무화 단계입니다.

| 지표 | 수치 | B★ 사업 의미 |
| --- | --- | --- |
| KEPCO 신규 DC 전력 신청 | 150개, 합계 9.36 GW (2025) | 한국 DC 시장 급팽창 직접 증거 |
| 서울 전력 자급률 | 11.6% | 분산 에너지 필수 → eCO₂ 분산발전 기회 |
| 한국 $735B AI 이니셔티브 | 50개 신규 DC, GPU 50만 대 | 정부 주도 DC 투자 확대 |
| 한국 DC 시장 CAGR | 20.4% (2024~2035) | 6개 응용처 중 최고 성장률 → ★1순위 근거 |

## 2.2 ② 원전·SMR 르네상스 (★2순위 촉매)

한국은 원전 26기(26.05 GW)로 전력의 31.7%를 공급하는 원전 강국입니다. i-SMR SDA 신청(2026.03)과 SMR법 통과(2026.02)로 소형 원전 상업화 경로가 가속화됩니다.

| 항목 | 현황 | 타임라인 |
| --- | --- | --- |
| i-SMR (KHNP+KAERI) | 170 MWe, SDA 신청 2026.03 | 승인 2028 → 상업운전 2035 |
| SMR법 | 2026.02 통과 | 전용 인허가 프레임워크 수립 |
| 체코 APR-1400 수출 | $19B 계약 (2025.06) | 해외 파이프라인 확대 신호 |
| 대구 MoU | 소형 원전 도시 공급 | 2033 상업운전 목표 |
| eCO₂ 온도 매칭 | SMR 열원 300~400°C | eCO₂ Brayton 최적 구간과 정확히 일치 |

## 2.3 ③ 에너지 정책 전환

5개 정책 변화가 2024~2026년 집중적으로 발효되어 eCO₂ 솔루션의 경제성과 시장 접근성을 직접 개선합니다.

| 정책 | 발효일 | eCO₂ 사업 영향 |
| --- | --- | --- |
| 분산에너지활성화특별법 | 2024.06 | DC 분산전원 + eCO₂ 발전 법적 기반 마련 |
| 산업용 전기요금 개편 (피크 -16.9원/kWh) | 2026.04.16 | eCO₂ DC냉각 경제성 직접 개선 |
| SMR법 | 2026.02 | i-SMR 프로젝트 인허가 가속 |
| 열펌프 재생에너지 인정 | 2025.12 | 히트펌프 수익성 향상 |
| K-ETS 탄소비용 가속화 | 진행 중 | 탄소 중립 eCO₂ 솔루션 가치 상승 |

3대 메가트렌드는 단순 시장 기회가 아닌 구조적 변화입니다. AI DC 액냉 의무화·SMR법·전기요금 개편이 2026년에 동시 작동하는 것은 B★ 진입의 골든 윈도우를 만드는 유일한 조합입니다.

# 섹션 3 — 응용처 우선순위 분석

## 이 섹션의 역할

보고서 전체의 핵심 섹션입니다. 6개 응용처 중 어디에 집중할 것인가에 대한 정량적 근거를 제시합니다. 의사결정자를 위한 전략 선택의 과학적 근거 섹션입니다.

## 3.1 평가기준 및 가중치 — 설계 논리

5개 기준의 가중치는 B★ 사업화 전략의 우선순위를 그대로 반영합니다. 매출조기성(25%)이 가장 높은 이유는, 초기 파일럿 계약을 2026H2에 체결해야 투자 회수 타임라인(4년 Payback)이 성립하기 때문입니다.

| 기준 | 가중치 | 설계 논리 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매출조기성 | 25% | 사업화 속도 = 투자 회수 타임라인 결정 | 계약 파이프라인 선명도 + TRL 수준 (1-10) |
| 기술적합도 | 20% | eCO₂ 기술이 해당 응용처에 실제로 적용 가능한가 | TRL 수준 + 열원 온도 매칭 (1-10) |
| B★기술정합 | 20% | Hub-S1 소형 모듈 아키텍처와의 직결성 | 컨테이너 모듈 배치 가능 여부 (1-10) |
| 정책지원도 | 20% | 한국 정부 정책·보조금·인허가 지원 강도 | 발효 정책 수 + 지원 강도 (1-10) |
| CAGR정규화 | 15% | 시장 성장 속도 반영 (높을수록 선점 효과 극대) | 시장 CAGR을 10점 척도로 정규화 |

## 3.2 우선순위 매트릭스 해석

| 순위 | 응용처 | 종합점수 | KR 시장 | CAGR | 선정 이유 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 데이터센터 냉각·폐열재생 | 9.35 | $19,900M | 20.4% | 즉시 실행 가능 파이프라인 + 최고 CAGR |
| ★2 | 원전·SMR·열병합 | 8.42 | $4,500M | 18.0% | SMR법 + i-SMR SDA 신청으로 정책 지원 최강 |
| 3 | LNG 폐열발전 | 7.18 | $3,800M | 8.5% | Phase 2에서 SMR 연계 후 확장 |
| 4 | 산업 히트펌프 | 6.73 | $8,000M | 7.9% | 정부 350만대 목표 + 재생에너지 인정 |
| 5 | 화력발전 폐열 | 6.18 | $3,000M | 6.5% | 에너지 전환기 관찰 유지 |
| 6 | 제철 고로 폐열 | 5.29 | $2,200M | 6.0% | 장기 R&D 대상, Phase 3 이후 |

산업 히트펌프(4순위)가 KR 시장 규모($8,000M)는 ★1 DC냉각($19,900M) 다음으로 크지만 CAGR(7.9%)과 매출조기성이 낮아 4순위에 배치되었습니다. 즉시 사업화보다 정책 연계 후 중기 진입이 적합합니다.

## 3.3 버블차트 읽는 법

X축: 종합점수(높을수록 우선) | Y축: CAGR(높을수록 성장 빠름) | 버블 크기: 한국 시장규모(클수록 TAM 큼)

★1(DC냉각)과 ★2(SMR)가 우측 상단 "즉시 실행" 사분면에 위치 — 높은 점수 + 높은 CAGR + 큰 버블의 이상적 조합입니다.

# 섹션 4 — ★1순위 상세: 데이터센터 냉각·폐열재생

## 이 섹션의 역할

★1순위 응용처에 대한 심층 시장 분석과 B★ 솔루션 차별점을 설명합니다. 잠재 고객(삼성SDS, SK텔레콤 등)과의 미팅 준비 자료로 직접 활용 가능합니다.

## 4.1 시장 세그먼트 해석

| 세그먼트 | 2024 | 2035F | CAGR | B★ 타겟 여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국 DC 전체 | $995M | $10,200M | 20.4% | 전체 TAM |
| 한국 DC 냉각 | $177M | $919M | 17.0% | 직접 TAM |
| 한국 DC 액냉 | $45M | $480M | 24.0% | 핵심 SAM — 가장 빠른 성장 |
| 글로벌 DC 냉각 | $16.3B | $75B+ | 16.5% | 글로벌 확장 레퍼런스 |

한국 DC 액냉 CAGR 24.0%는 4개 세그먼트 중 가장 빠릅니다. GPU 랙 고밀도화(5kW → 140kW)로 공기냉각이 물리적으로 불가능해지는 시점이 2026~2027년으로 예상되어, 액냉 전환 수요가 폭발적으로 증가할 전망입니다.

## 4.2 B★ 솔루션 차별점 해석

| 차별점 | 내용 | 경쟁사 대비 우위 |
| --- | --- | --- |
| 단일 루프 통합 | DC 액냉 + ORC 폐열발전을 단일 eCO₂ 루프로 통합 | 경쟁사는 냉각과 발전을 별도 시스템으로 운용 |
| 즉시 설치 | Hub-S1 컨테이너 모듈 → 2~4주 납기 | 기존 시스템: 현장 시공 3~6개월 |
| 에너지 절감 | PUE 1.05~1.10 (공기냉각 1.41 대비 26% 절감) | 연간 수십억 원 전력비 절감 |
| ROI 가속화 | 폐열 발전으로 DC 전력비 15~20% 절감 | 냉각 비용이 수익으로 전환 |
| 2026 파이프라인 | 삼성SDS 과천·SK텔레콤 성수 DC PoC 목표 | 즉시 실행 가능한 계약 파이프라인 존재 |

# 섹션 5 — ★2순위 상세: 원전·SMR·열병합 연계

## 이 섹션의 역할

★2순위 응용처에 대한 심층 분석입니다. KHNP·KAERI와의 기술 협력 및 MOU 준비를 위한 배경 자료로 활용됩니다.

## 5.1 한국 원전·SMR 현황 해석

| 항목 | 현황 | 전략적 의의 |
| --- | --- | --- |
| 원전 용량 | 26기, 26.05 GW, 전력의 31.7% | 한국은 원전 기반 에너지 체계 — 생태계 접근 용이 |
| i-SMR | 170 MWe, KHNP+KAERI 공동 개발 | 2028 SDA 승인 시 eCO₂ MOU 타이밍 최적 |
| SMR법 | 2026.02 통과 | 전용 인허가 → 진입 장벽 대폭 완화 |
| 체코 $19B 수출 | 2025.06 APR-1400 계약 | KHNP 글로벌 파이프라인 → 해외 동반 진출 기회 |
| 대구 MoU | 소형 원전 도시 공급, 2033 목표 | 지역 분산 열공급 모델에 eCO₂ CHP 통합 가능 |

## 5.2 eCO₂ × SMR 시너지 심층 분석

| 시너지 포인트 | 내용 | 수치 근거 |
| --- | --- | --- |
| 온도 최적 매칭 | SMR 열원 300~400°C = eCO₂ Brayton 최적 구간 | 정확한 열원 온도 일치 → 효율 최대화 |
| 열병합 통합 | 전력 + 열 동시 공급 | CHP 효율: 단순 발전(40%) 대비 80%+ 가능 |
| 무수 냉각 | 원전 용수 문제 해소 | 내륙 입지 가능 → 사이트 선택 폭 확대 |
| MOU 타임라인 | i-SMR SDA 승인(2028) 전후 MOU 추진 | 2026 Q4 사전 미팅 → 2028 공동개발 MOU |

## 5.3 시장 전망 해석

| 시장 | 2024 | 2035F | CAGR | 해석 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국 CHP | $1,900M | $3,000M | 5.8% | 안정적 성장 — 기존 발전소 대체 수요 |
| 글로벌 SMR | $2.0B | $45.0B | 18.0% | 폭발적 성장 — 첫 상업 프로젝트 착수 단계 |
| B★ SAM(SMR) | — | $1,200M | — | 글로벌 SMR의 2.7% 점유가 목표 |

# 섹션 6 — 재무 KPI — B★ 투자 케이스

## 이 섹션의 역할

투자자·CFO를 위한 재무 케이스 전체입니다. 3개 시나리오의 IRR·NPV·Payback과, TAM→SAM→실제 매출 퍼널을 정량화합니다.

## 6.1 시나리오 해석

| KPI | 보수 | 기본 ★ | 낙관 | 가정 차이 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IRR | 36.4% | 42.4% | 52.0% | 계약 체결 속도 + 매출 성장률 |
| Payback | 5년 | 4년 | 3년 | 파일럿 계약 시점 차이 (2026H2 기준) |
| NPV (10년) | $52.3M | $81.7M | $145.2M | WACC 10% 동일, 매출 성장률 차이 |
| CAPEX | $18M | $18M | $18M | 3시나리오 모두 동일 — CAPEX 변수 아님 |

기본 시나리오 4개 가정: ① CAPEX $18M (Hub-S1 단독) ② WACC 10% ③ DC냉각 Hub-S1 단독 사업화 ④ 2026H2 첫 파일럿 계약 체결. 이 4가지 가정이 모두 성립할 경우 IRR 42.4%가 달성됩니다.

## 6.2 사업 기회 퍼널 (TAM → SAM → 매출)

| 항목 | 2028E | 2030F | 2033F | 2035F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAM (전체 목표시장) | $1.6B | $3.2B | $6.0B | $9.8B |
| SAM (DC냉각 서비스 시장) | $120M | $280M | $550M | $920M |
| Hub-S1 매출 예측 | $20M | $85M | $200M | $527M |
| 단위 CAPEX | $18M | $16M | $14M | $12M |

SAM 대비 Hub-S1 매출 점유율: 2028E 16.7% → 2035F 57.3% — 시장 점유율이 빠르게 상승하는 구조입니다.

# 섹션 7 — 사업화 로드맵 (3단계)

## 이 섹션의 역할

언제, 무엇을, 누구와 실행하는가의 실행 계획입니다. 사업팀·파트너십팀의 분기별 액션 아이템으로 직접 활용합니다.

| 단계 | 기간 | 핵심 목표 | 핵심 파트너 | 성공 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 2026~2028 | DC냉각 파일럿 | 삼성SDS, SK텔레콤, KEPCO | Hub-S1 PoC 계약 + 전력 우선공급 확보 |
| Phase 2 | 2028~2032 | SMR+LNG 연계 | KHNP, LNG CCGT 운영사, 제조사 | i-SMR MOU + LNG eCO₂ 보텀사이클 LOI |
| Phase 3 | 2032~2035+ | 산업 확장 | POSCO, 현대제철, KETEP | KETEP R&D 과제 + 글로벌 SMR 수출 패키지 |

## 7.1 2026 즉시 실행 항목 — 분기별 해석

| 분기 | 액션 | 담당 | 성공 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q2 2026 | Hub-S1 모듈 최종 설계 확정 + 제조사 RFQ 발송 | 기술팀 | 제조사 3개사 이상 견적서 수령 |
| Q3 2026 | 삼성SDS 과천 DC / SK텔레콤 성수 DC PoC 제안서 제출 | 사업개발팀 | PoC 제안서 접수 확인 + 내부 검토 착수 |
| Q3 2026 | KEPCO 분산에너지 특구 전력 우선공급 신청 | 정부관계팀 | 신청서 제출 + 담당자 면담 |
| Q4 2026 | KHNP i-SMR 연구소 사전 미팅 | 기술팀+사업팀 | 기술 브리핑 완료 + MOU 초안 협의 |
| Q4 2026 | KETEP eCO₂ R&D 과제 사전 기획 | R&D팀 | 2027 공모 기획서 초안 완성 |

# 섹션 8 — B-1 산출물 전체 목록

## 이 섹션의 역할

B-1f(이 보고서)를 포함한 B-1 전체 산출물 16개 파일(KR+EN 쌍)의 인덱스입니다. 프로젝트 관리·감사·버전 추적을 위한 공식 기록입니다.

| 단계 | 산출물 | 형식 | 핵심 내용 | 활용처 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-1a | Application_Priority_Matrix + Market_Data | CSV×4 | 6개 응용처 스코어링 + 시장 데이터 | 섹션3 테이블 근거 데이터 |
| B-1b | Bubble_Priority + Market_Forecast | PNG×4 | 버블차트 + 성장 막대차트 | 섹션3·4 차트 삽입 소스 |
| B-1c | Intro_Vision | DOCX×2 | 서론·비전 Word (차트 2종 내장) | 투자자·파트너 배포용 |
| B-1d | Market_Model | XLSX×2 | 재무 보조표 6시트 (수식, 3시나리오) | CFO·재무분석가 검증용 |
| B-1e | Summary | PPTX×2 | 10슬라이드 요약 덱 | 경영진 프레젠테이션 |
| B-1f | Final_Report | DOCX×2 | 최종 통합 보고서 (본 문서) | 공식 사업화 전략 레퍼런스 |

# 섹션 9 — 결론 — 왜 지금 B★인가?

## 이 섹션의 역할

보고서 전체의 전략적 판단을 압축합니다. 최종 의사결정자가 "투자 승인"을 내릴 수 있도록 3개 핵심 결론을 강조 박스로 제시합니다.

| 결론 | 핵심 주장 | 근거 데이터 |
| --- | --- | --- |
| 결론 1: 집중-순차 전략 | ★1 DC냉각에서 조기 매출 실현 → ★2 SMR·LNG 순차 확장 | IRR 42.4% 달성 최적 경로 (섹션6) |
| 결론 2: 선점 기회 | 경쟁사가 아직 소형 eCO₂ 복합 솔루션 미보유 | 특허·파트너십·파이프라인 선점 유일한 시점 |
| 결론 3: 투자 매력도 | CAPEX $18M 대비 IRR 42.4% / NPV $81.7M / 4년 Payback | 한국 에너지·IT 투자 시장 최상위 수익률 |

"2026년은 B★ eCO₂ 기술의 시장 진입 골든 윈도우입니다. AI DC 액냉 의무화·SMR법·전기요금 개편의 3대 촉매가 동시에 작동하는 현 시점은 퍼스트 무버 포지션을 확보할 수 있는 유일한 기회입니다." — B★ Ch.1 최종 결론

## 9.1 Ch.2 준비 — 즉시 착수 예정

- Ch.2 데이터센터 냉각 심층 분석 — 기술 스택·경쟁사·파트너십 매핑

- Hub-S1 사업계획서(Business Plan) 초안 작성

- 삼성SDS / SK텔레콤 PoC 제안서 작성

- KHNP i-SMR 연구소 기술 미팅 스케줄링

# 섹션 10 — 참조 출처 — 검증 가이드

## 출처 신뢰도 분류

| 출처 | URL | 유형 | 신뢰도 |
| --- | --- | --- | --- |
| KEPCO (2025) | https://home.kepco.co.kr | 정부 공기업 공식 발표 | 최고 |
| NVIDIA GB200 NVL72 | https://www.nvidia.com/en-us/data-center/gb200-nvl72/ | 제조사 공식 사양서 | 최고 |
| Mordor Intelligence (2025) | mordorintelligence.com | 전문 시장조사기관 | 높음 |
| Theia Global (2026) i-SMR | https://www.theia.global/... | 원전 전문 미디어 | 높음 |
| NEI Magazine (2026) SMR법 | https://www.neimagazine.com/... | 원전 업계 전문지 | 높음 |
| McKinsey Global Institute | mckinsey.com | 글로벌 컨설팅 리서치 | 높음 |
| IEA (2025) | https://www.iea.org/... | 국제에너지기구 공식 데이터 | 최고 |
| KETEP (2024) | https://www.ketep.re.kr | 한국 정부 에너지기술평가원 | 최고 |
| B★ Notion 자체 분석 | notion.so/32455ed... | 내부 분석 (1차 합성) | 중간 |

# 부록 — B★ 전체 보고서 목차 (Ch.1 ~ Ch.9+)

B★ eCO₂ 소형 실용화 전략 보고서는 총 12개 챕터로 구성됩니다. Ch.1이 완성된 현재, Ch.2부터 순차적으로 진행합니다.

| 챕터 | 제목 | 주요 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ch.1 | 응용처 우선순위 분석 | 6개 응용처 스코어링, 시장 분석, 재무 KPI, 3단계 로드맵 | ✅ 완료 |
| Ch.2 | 데이터센터 냉각·폐열재생 심층 분석 | 기술 스택, 경쟁사 매핑, 파트너십, PoC 설계 | ⏳ 착수 예정 |
| Ch.3 | 원전·SMR·열병합 연계 심층 분석 | i-SMR 기술 연동, KHNP 협력 구조, 열병합 경제성 | ⏳ 대기 |
| Ch.4 | LNG·화력발전 폐열발전 | CCGT eCO₂ 보텀사이클, 효율 분석, 시장 진입 전략 | ⏳ 대기 |
| Ch.5 | 산업 히트펌프 (제철·석화) | POSCO·현대제철 적용, 고온 히트펌프 설계, ROI | ⏳ 대기 |
| Ch.6 | 경제성 및 재무 모델 | LCOE, NPV/IRR 상세, 민감도 분석, 시나리오별 비교 | ⏳ 대기 |
| Ch.7 | 기술 인증 및 규제 대응 | IEC/IEEE/ASME 인증 로드맵, 한국·EU·미국 규제 매핑 | ⏳ 대기 |
| Ch.8 | 사업화 전략 및 파트너십 | B★ 독립 / B+C 협력 시나리오, 파트너십 생태계 맵 | ⏳ 대기 |
| Ch.9 | 제조·공급망 전략 | Hub-S1 제조 로드맵, 부품 공급망, 원가 구조 | ⏳ 대기 |
| Ch.10 | 디지털 제어 및 AI 최적화 | 디지털 트윈, 예측 유지보수, AI 기반 운전 최적화 | ⏳ 대기 |
| Ch.11 | 글로벌 확장 전략 | 대만·미국·유럽 진출 로드맵, 체코 APR-1400 연계 | ⏳ 대기 |
| Ch.12 | 종합 결론 및 전략 권고 | B★ vs B+C 최종 비교, 2026~2035 통합 실행 계획 | ⏳ 대기 |

Ch.2 우선 착수 근거: ★1순위 DC냉각이 2026H2 파일럿 계약 타겟이므로, 삼성SDS·SK텔레콤 PoC 제안서 작성을 위한 기술 스택·경쟁사·파트너십 심층 분석이 가장 시급합니다.

— B★ eCO₂ Ch.1 항목별 상세 설명서 완 —

2026년 3월 15일  |  B★ Project Team  |  내부 참조용